# СОБРАНИЕ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

15 мая 2025 г.						                                        № 6/25-7

г.Северо-Курильск

Об утверждении отчета об использовании средств дорожного

фонда в 2024 году

В соответствии с п.6 ст.4 Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда Северо-Курильского городского округа, утвержденного решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 26.12.2013 № 4/13-5, руководствуясь статьей 25 Устава Северо-Курильского муниципального округа, Собрание Северо-Курильского муниципального округа РЕШИЛО:

1. Утвердить   отчет  об  использовании   средств   дорожного фонда в  2024  году    (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Курильский рыбак» (http://krsevkur.ru/)  и обнародовать путём размещения на официальном сайте администрации Северо-Курильского муниципального округа (http://sevkur.sakhalin.gov.ru).

Председатель Собрания Северо-Курильского

муниципального округа                                                                                    С.В.Листопадов

Утвержден

решением Собрания

Северо-Курильского муниципального округа

от 15.05.2025 № 6/25-7

О Т Ч Е Т

об использовании бюджетных ассигнований средств

дорожного фонда Северо-Курильского городского округа в 2024 году

Расходование средств Дорожного фонда Северо-Курильского городского округа в 2024 году осуществлялся в рамках исполнения  муниципальных программ Северо-Курильского городского округа:

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском городском округе», утвержденной постановлением Администрации Северо-Курильского городского округа от 17.10.2014 г.  №  287 (ред. постановления Администрации Северо-Курильского городского округа);

«Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа», утвержденной постановлением Администрации Северо-Курильского городского округа от 22.05.2018 г. № 169.

| Наименование мероприятий (подпрограмм) Программы | Предусмотрено по программе на 2024 год, тыс. руб. | Утверждено в бюджете на 2024год, тыс. руб. | Исполнено в 2023 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем средств, тыс. руб. | Примечание |
|  |  |  |  | (краткое пояснение исполненных мероприятий) |
| Всего | 131 776,60 | 131 776,60 | 119 353,40 | 90,6% |
| областной бюджет | 114 079,20 | 114 079,20 | 114 079,10 |  |
| местный бюджет | 17 697,40 | 17 697,40 | 5 274,30 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 1. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском городском округе» |  |  |  |  |
| Мероприятие № 2 «Модернизация существующей сети автомобильных дорог» | 96 256,50 | 96 256,50 | 93 521,80 | 97,2% |
| областной бюджет | 88 756,70 | 88 756,70 | 88 756,7 |  |
| местный бюджет | 7 499,80 | 7 499,80 | 4 765,1 |  |
| 2.4.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | 96 256,50 | 96 256,50 | 93 521,80 |  |
| областной бюджет | 88 756,70 | 88 756,70 | 88 756,7 |  |
| местный бюджет | 7 499,80 | 7 499,80 | 4 765,1 |  |
| 2.4.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | 48 940,30 | 48 940,30 | 48 205,6 | 98,5% |
| областной бюджет | 44 800,0 | 44 800,0 | 44 800,0 |  |
| местный бюджет | 4 140,30 | 4 140,30 | 3405,6 |  |
| 2.4.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 47 316,2 | 47 316,2 | 45 316,2 | 95,8% |
| областной бюджет | 43 956,70 | 43 956,70 | 43 956,7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.60 лет в районе д.1, ул.Пояркова |
| местный бюджет | 3 359,50 | 3 359,50 | 1 359,5 |  |
| 2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа» |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 35 520,1 | 35 520,1 | 25 831,6 | 72,7 % |
| областной бюджет | 25 322,5 | 25 322,5 | 25 322,4 | Капитальный ремонт дворовой территорий по ул. Шутова 21,23, ул.Сахалинская 42,42а,44а, |
| местный бюджет | 10 197,6 | 10 197,6 | 509,2 |  |

Исполнителями мероприятий муниципальных программ, реализуемых за счет средств Дорожного фонда, являлись Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа, и Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа».

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ за счет средств Дорожного фонда, утвержденный в бюджете Северо-Курильского городского округа на 2024 год, составил 131 776,60 тыс. рублей (областной бюджет – 114 079,20 тыс. руб., местный бюджет – 17 697,40 тыс.руб.), исполнено – 119 353,40 тыс. рублей (областной бюджет – 114 079,10 тыс.руб., местный бюджет – 5 274,30 тыс.руб.)  или 90,6 %, в том числе:

- Муниципальная программа

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства

в Северо-Курильском городском округе»

Мероприятием № 2 «Модернизация существующей сети автомобильных дорог» муниципальной программы Северо-Курильского городского округа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском городском округе» к реализации в 2024 году предусмотрено одно подмероприятие 2.4. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети»,  исполнители: КУМС СК ГО, МКУ «Управление СК ГО».

Подмероприятие 2.4. «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети».

Утверждено в бюджете на 2024 год  96 256,50 тыс. рублей (областной бюджет 88 756,7 тыс. рублей, местный бюджет 7 499,8 тыс. рублей), исполнено 93 521,80 тыс. рублей (97,2%).

2.4.2. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети», исполнитель КУМС СК ГО.

Утверждено в бюджете на 2024 год 48 940,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств  областного бюджета 44 800,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 4 140,3 тыс. рублей), исполнено  48 205,6 тыс. рублей (98,5%).

В рамках подмероприятия произведена оплата:

1. Муниципального контракта № 2023/86 от 22.01.2024 года, заключенному с МКП СК ГО «Автодор» по объекту «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» на сумму 46 185,6 тыс. рублей (областной бюджет 44 800,0 тыс. рублей, местный бюджет 1 385,6 тыс. рублей).

2. Муниципального контракта № 4/2024 от 24.09.2024 года, заключенному с МКП СК ГО «Автодор» по объекту «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» (Дорога 64-243 ОП МГ СК-09 Кладбище-плато Аэродромное (начало участка 1+580, конец участка 2+390) на сумму 600,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

3. По договору № 10/2024 от 28.10.2024 года, заключенному с самозанятым гражданином Сивоконь Н.Л. на оказание услуг по составлению и сопровождению в ГКУ «Сахдормониторинг» сметных расчетов, расчета начальных цен единицы работы, начальной суммы цен единицы работы по объекту: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» на сумму 220,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

4. Муниципального контракта № 5/2024 от 24.09.2024 года, заключенному с МКП СК ГО «Автодор» по объекту «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» (Дорога 64-243 ОП МГ СК-02 От ЦРБ до порта (через гараж МП «ТЭС») (начало участка 1+115, конец участка 2+450) на сумму 600,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

5. Муниципального контракта № 6/2024 от 25.09.2024 года, заключенному с МКП СК ГО «Автодор» по объекту «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» (Дорога 65-234 ОП МГ СК-14 От моста через реку Матросская (устье) до моста на ручье Утёсный (начало участка 0+300, конец участка 1+900) на сумму 600,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Не исполнение подмероприятия на сумму 734,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, связано с не своевременным внесением исправлений в доведенные до КУМС СК ГО денежные обязательства, предусмотренные на оплату муниципальных контрактов № 7/2024 от 26.09.2024 г., № 8/2024 от 27.09.2024 г., заключенных с МКП СК ГО «Автодор» на выполнение работ по  объекту «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа»:

Дорога 65-234 ОП МГ СК-14 От моста через реку Матросская (устье) до моста на ручье Утёсный (начало участка 0+900 , конец участка 2+000);

Дорога 65-234 ОП МГ СК-14 От моста через реку Матросская (устье) до моста на ручье Утёсный (начало участка 2+000 , конец участка 3+100).

2.4.3. «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», исполнитель МКУ «Управление СК ГО».

Утверждено в бюджете на 2024 год 47 316,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 43 956,7 тыс. рублей, местный бюджет 3 359,5 тыс. рублей, исполнено 45 316,2 тыс. рублей, областной бюджет – 43 956,7 тыс. рублей, местный бюджет 1 359, 5 тыс. рублей,  или 95,8 %.

В рамках мероприятия произведена оплата:

- по МК № 2023/23 от 24.04.2023 г. (в ред. доп. соглашения № 1 от 24.04.2023 г.)  с МКП «Автодор СК ГО»  «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября в районе дома 14 до существующего асфальтобетонного покрытия на перекрестке по ул. 60 лет Октября в районе дома 1» общая сумма контракта 21 538,86 тыс. рублей. В 2024 году был произведен окончательный расчет за выполненные работы на сумму 6 536,8 тыс. рублей (областной бюджет - 6 340,7 тыс. рублей, местный бюджет 196,1 тыс. рублей). В рамках контракта было произведено: устройство дорожного полотна - 290 п.м. (физически все работы были выполнены в 2023 году).

- по МК № 2024/2 от 19.02.2024 г. (в ред. доп. соглашения № 1 от 31.01.2025 г.) с МКП «Автодор СК ГО» «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения» (ул. Пояркова (от проезда МКД № 1 по ул. Первомайская до пересечения с автомобильной дорогой «от ЦРБ до порта») на сумму 89 487,9 тыс. рублей.  В 2024 году был перечислен аванс и оплачена часть выполненных работ на сумму 38 779,4 тыс. рублей (областной бюджет – 37 616,0 тыс. рублей, местный бюджет – 1 163,4 тыс. рублей). В рамках контракта было произведено: устройство дорожного полотна - 490 п.м. (устройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров).

Неполное освоение денежных средств по данному подмероприятию (2 000,0 тыс. рублей) связано с тем, что в декабре 2024 года была запланирована оплата дополнительных работ по МК № 2024/2 от 19.02.2024 г., заключенному с МКП «Автодор СК ГО», но оплата не состоялась в связи с тем, что не были подгружены исполнительные документы. Оставшиеся средства оплачены  в 2025 году.

Исполнение показателей (индикаторов) Программы

Индикатор № 2 «Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием проезжей части» - 6,7 км.

В соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Курильского городского округа, утвержденным постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 11.10.2023 года № 405, по состоянию на 01.01.2024 года общая протяженность дорог составляет 26,053 км, протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием – 6,6 км.

По состоянию на 01.01.2025 года протяженность дорог с гравийным покрытием уменьшилась с 19,965 км до 18,755 км, протяженность дорог с асфальтобетонным покрытием увеличилась с 6,6 км до 7,3 км.

Показатель выполнен в полном объеме.

Индикатор № 3 «Доля протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог городского округа»  на 2024 год установлен в размере – 25,6%, фактически данный показатель составил – 28 %.

Показатель выполнен в полном объеме.

Индикатор № 6 «Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2024 год установлен в размере – 290 пог. метров, отремонтировано в 2024 году – 700 пог. метров. Показатель выполнен в полном объеме.

Индикатор № 9 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2024 год установлен в размере - 20 км., выполнен в полном объеме.

В 2024 году содержание автомобильных дорог осуществлялось  в рамках муниципального контракта № 4/2024 от 24.09.2024 года, заключенного с МКП СК ГО «Автодор» на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа согласно утвержденного «Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Северо-Курильского городского округа», постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 15.04.2022 № 142, а также постановления администрации Северо-Курильского городского округа от 24.08.2023 № 335 «Об утверждении Перечня дорог, подлежащих нормативному содержанию».

Работы по содержанию дорог в зимний период выполнялись по следующим маршрутам ул. Сахалинская до въезда на территорию морского порта, проезд к детскому саду «Северянка»; проезд к средней школе; проезд к ЦРБ; проезд к Аптеке, Администрации Северо-Курильского городского округа, городской библиотеке, ДШИ, РДК, др. бюджетные учреждения; ул. Шутова; ул. 60 лет Октября; ул. Вилкова; ул. Пояркова; ул. Первомайская; ул. Освобождения, ул. Победы, ул. Западная; участок дороги от ЦРБ до Дизельной электростанции; дорогу от стелы до кладбища – в случае необходимости для  проведения похоронных мероприятий; проезды между улицами.

- Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории

Северо-Курильского городского округа»

За счет средств Дорожного фонда предусмотрено финансирование Мероприятия 1 «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». Утверждено в бюджете 35 520,1 тыс. руб. (областной бюджет - 25 322,5 тыс.руб., местный бюджет 10 197,6 тыс.руб.), исполнено 25 831,6 тыс.руб. (72,7 %).

В рамках мероприятия был заключен МК № 2023/16 от 11.04.2023 г. (в редакции доп. соглашения № 3 от 11.11.2024 г.) «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Северо-Курильск, ул.Шутова, д.21, д.23, ул.Сахалинская, д.42, 42а, 44». В 2024 году были выполнены работы на сумму 12 539,1 тыс.руб. (областной бюджет – 12 162, 9 тыс. руб., местный бюджет – 376,2 тыс.руб.).  В рамках выполненного этапа работ было осуществлено: установка ж/б бортовых камней на бетонном основании - 444 м, устройство дорожного полотна – 372 м2, укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида – 27 м, устройство покрытий из тротуарной плитки – 787 м2.

В связи с невозможностью оплаты части выполненных работ Подрядчиком в 2023 году на сумму 13 292,5 тыс.руб., средства были использованы для окончательного расчета по муниципальному контракту  в 2024 году в общем размере 25 831,6 тыс.руб.

Причиной неполного освоения является то, что данные средства были запланированы для оплаты МК 2023/16 от 11.04.2023 г. (средства МБ и областного) «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий  многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов») МКП СК ГО «Автодор», но в связи с тем, что документы приемки не были подгружены в срок, средства в размере 9 6988,4 тыс.руб. использованы для окончательного расчета по муниципальному контракту в 2025 году.

Исполнение показателей (индикаторов) Программы:

Индикатор № 1 «Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве запланированных к реализации в течение отчетного года проектов благоустройства дворовых территорий» - 100%. В 2024 году произведено благоустройство 1 дворовой территории (капитальный ремонт дворовой территории ул. ул.Шутова, д.21, д.23, ул.Сахалинская, д.42, 42а, 44), которое было выполнено  в рамках мероприятия № 1.

Показатель выполнен в полном объеме.