

# СОБРАНИЕ СЕВЕРО-КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Р Е Ш Е Н И Е**

25 апреля 2024 г. № 4/15-7

г.Северо-Курильск

**Об утверждении отчета об использовании средств дорожного**

**фонда в 2023 году**

В соответствии с п.6 ст.4 Порядка формирования и использования муниципального дорожного фонда Северо-Курильского городского округа, утвержденного решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 26.12.2013 № 4/13-5, руководствуясь статьей 25 Устава Северо-Курильского городского округа, Собрание Северо-Курильского городского округа РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда в 2023 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Курильский рыбак» ([http://krsevkur.ru/](http://KRSEVKUR.RU/)) и обнародовать путём размещения на официальном сайте администрации Северо-Курильского городского округа (http://sevkur.sakhalin.gov.ru).

Председатель Собрания Северо-Курильского

городского округа С.В.Листопадов

Утвержден

решением Собрания

Северо-Курильского городского округа

от 25.04.2024 № 4/15 -7

**О Т Ч Е Т**

**об использовании бюджетных ассигнований средств**

**дорожного фонда Северо-Курильского городского округа в 2023 году**

Расходование средств Дорожного фонда Северо-Курильского городского округа осуществляется в рамках исполнения муниципальных программ Северо-Курильского городского округа:

«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском городском округе», утвержденной постановлением Администрации Северо-Курильского городского округа от 17.10.2014 г. № 287 (ред. постановления Администрации Северо-Курильского городского округа (в редакции постановлений администрации Северо-Курильского городского округа от 07.10.2015 № 319, от 20.12.2018 № 481, от 20.11.2023 № 477);

«Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа» (в редакции постановлений администрации Северо-Курильского городского округа от 28.09.2018 № 363, от 29.12.2023 № 560).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий (подпрограмм) Программы | Предусмотрено по программе  на 2023 год,  тыс. руб. | Утверждено  в бюджете  на 2023 год, тыс. руб. | Исполнено в 2023 году | |
| Объем средств, тыс. руб. | Примечание |
| (краткое пояснение исполненных мероприятий) |
| **Всего** | **136 493,30** | **136 493,30** | **114 900,70** | **84,2 %** |
| областной бюджет | 124 263,20 | 124 263,20 | 111 103,70 |  |
| местный бюджет | 12 230,10 | 12 230,10 | 3 797,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| **1. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском городском округе»** | | | | |
| Мероприятие № 2 «Модернизация существующей сети автомобильных дорог» | **114 900,8** | **114 900,8** | **114 900,7** | **100%** |
| областной бюджет | 111 103,7 | 111 103,7 | 111 103,7 |  |
| местный бюджет | 3 797,1 | 3 797,1 | 3 797,0 |  |
| 2.2. Проведение государственной экспертизы проектной (проектно-сметной) документации, результатов инженерных изысканий, проверка сметной стоимости объектов | 1 620,0 | 1 620,0 | 1 620,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата договоров № 2023/ПД-2 от 16.06.2023, №2023/ПД-3 от 16.06.2023, №2022/ПД-3 от 07.10.2022 |
| местный бюджет | 1 620,0 | 1 620,0 | 1 620,0 |
| 2.3. Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства | 13 502,0 | 13 502,0 | 13 502,0 | 100% |
| областной бюджет | 13 096,9 | 13 096,9 | 13 096,9 | № 2023/43 от 30.06.2023 Приобретение 1 ед. техники – грузового автомобиля с КМУ |
| местный бюджет | 405,1 | 405,1 | 405,1 |
| 2.4.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | 99 778,8 | 99 778,8 | 99 778,7 |  |
| областной бюджет | 98 006,8 | 98 006,8 | 98 006,8 |  |
| местный бюджет | 1 772,0 | 1 772,0 | 1 621,9 |  |
| 2.4.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Оплата Договора 9/2023 от 21.11.2023 проверка сметной стоимости по содержанию дорог |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 2.4.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети | 40 318,6 | 40 318,6 | 40 318,6 |  |
| областной бюджет | 39 146,8 | 39 146,8 | 39 146,8 | Оплата МК №2021/18 от 12.05.2021, №2021/84 от 22.10.2021 |
| местный бюджет | 1 171,8 | 1 171,8 | 1 171,8 |
| 2.4.3. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 59 310,2 | 59 310,2 | 59 310,1 |  |
| областной бюджет | 58 860,0 | 58 860,0 | 58 860,0 | Оплата МК №2023/23 от 24.04.2023,  №2022/22 от 23.05.2022 |
| местный бюджет | 450,2 | 450,2 | 450,1 |
| **2. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа»** | | | | |
| Мероприятие № 1Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | **21 592,50** | **21 592,50** | **0** | **0%** |
| областной бюджет | 13 159,50 | 13 159,50 | 0 | МК №2023/16 от 11.04.2023 |
| местный бюджет | 8 433,00 | 8 433,00 | 0 |

Исполнителями мероприятий муниципальных программ, реализуемых за счет средств Дорожного фонда, являлись Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа, и Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа».

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ за счет средств Дорожного фонда, утвержденный в бюджете Северо-Курильского городского округа на 2023 год, составил **136 493,28 тыс. рублей** (областной бюджет – 124 263,20 тыс. руб., местный бюджет – 12 230,08 тыс. руб.), **исполнено – 144 900,67 тыс. рублей** (областной бюджет – 111 103,67 тыс.руб., местный бюджет – 3 797,0 тыс. руб.) или **84,2 %,** в том числе:

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства**

**в Северо-Курильском городском округе»**

**Мероприятием №2 «Модернизация существующей сети автомобильных дорог»** муниципальной программы Северо-Курильского городского округа «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Северо-Курильском городском округе» к реализации в 2023 году предусмотрено три подмероприятия:

«Проведение государственной экспертизы проектной (проектно-сметной) документации, результатов инженерных изысканий, проверка сметной стоимости объектов», исполнитель МКУ «Управление СК ГО».

«Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства», исполнитель КУМС СК ГО.

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети», исполнители: КУМС СК ГО, МКУ «Управление СК ГО».

**По подмероприятию 2.2. «Проведение государственной экспертизы проектной (проектно-сметной) документации, результатов инженерных изысканий, проверка сметной стоимости объектов»** утверждено в бюджете на 2023 год **1 620,00 тыс. руб.** (местный бюджет), исполнено **1 620,00 тыс. рублей** -100%.

В рамках подмероприятия произведена оплата договоров:

- № 2023/ПД-2 от 16.06.2023 года, заключенного с ИП Богдашкиной Д.В. на выполнение работ по разработке комплекта чертежей для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пояркова (от проезда МКД №1 по ул. Первомайская до пересечения с автомобильной дорогой «От ЦРБ до порта») на сумму 600, 00 тыс. рублей;

- № 2023/ПД-3 от 16.06.2023 года, заключенного с ООО «Проектно-сметное бюро 65» на выполнение работ по разработке проектной документации (для оценки состояния строительных конструкций) «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Пояркова (от проезда МКД №1 по ул. Первомайская до пересечения с автомобильной дорогой «От ЦРБ до порта») на сумму 600,00 тыс. рублей;

- № 2022/ПД-3 от 07.10.2022 года, заключенного с ООО «Проектно-сметное бюро 65» на разработку проекта чертежей для объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги «ул.60 лет Октября» на сумму 420,0 тыс. рублей.

**По подмероприятию 2.3. «Повышение уровня технической и технологической оснащенности производственной базы дорожного хозяйства»** утверждено в бюджете на 2023 год **13 502** тыс. рублей (областной бюджет 13 096,9 тыс. рублей, местный бюджет 405,1 тыс. рублей), исполнено **13 502** тыс. рублей (100%).

В рамках подмероприятия произведена оплата по муниципальному контракту № 2023/43 от 30.06.2023 года, заключенному с ООО «Профлизинг» на сумму **13 502** тыс.рублей, на поставку грузового автомобиля с крано-манипуляторной установкой (КМУ).

**По подмероприятию 2.4**. **«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети» у**тверждено в бюджете на 2023 год **99 778,80** тыс. рублей (областной бюджет 98 006,80 тыс. рублей, местный бюджет 1 772,00 тыс. рублей), исполнено **99 778,7** тыс. рублей (100%). Из них произведена оплата:

- МК № 9/2023 от 21.11.2023 г., заключенного с самозанятым гражданином Сивоконь Н.Л. на выполнение работ по составлению и сопровождению в ГКУ «Сахдормониторинг» сметных расчетов, расчета начальных цен единицы работы, начальной суммы цен единицы работы по объекту: «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» на сумму **150,0** тыс. рублей;

- МК № 2021/18 от 12.05.2021 года, заключенного с МКП СК ГО «Автодор» по объекту «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа» на сумму **40 124,5** тыс. рублей;

- МК № 2021/84 от 22.10.2021 г., заключенного с МКП СК ГО «Автодор» «Содержание дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети Северо-Курильского городского округа», на сумму **194,1** рублей;

- частичная оплата МК № 2023/23 от 24.04.2023 г., заключенному с МКП СК ГО «Автодор» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 60 лет Октября в районе дома 14 до существующего асфальтобетонного покрытия на перекрестке по ул. 60 лет Октября в районе дома 1» на сумму **15 002,1** тыс. рублей (работы по устройству асфальтобетонного дорожного полотна);

- окончательный расчет по МК № 2022/22 от 23.05.2022 г., заключенному с МКП СК ГО «Автодор» на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Вилкова (на участке от существующего асфальтобетонного покрытия на перекрёстке по ул. Вилкова в районе дома 14А до пересечения с ул.60 лет Октября в районе дома 15) на сумму **44 308,0** тыс. рублей.

Исполнение показателей Программы:

| № показателя | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2023 год | | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием проезжей части | км | 6,6 | 6,6 | 100 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием проезжей части в общей протяженности автомобильных дорог городского округа | % | 25,2 | 25,2 | 100 |
| 6. | Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая мосты) | % | 40 | 40 | 100 |
| км | 0,49 | 0,49 |
| пог. м | 490 | 490 |
| 7. | Приобретено техники (оборудования) для дорожных работ | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 9. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20 | 20 | 100 |

Вывод: Исходя из проведенной оценки показателей, исполнение мероприятий Программы, финансирование которых предусмотрено за счет средств Дорожного фонда, оценивается на высоком уровне эффективности.

1. **Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Северо-Курильского городского округа»**

За счет средств Дорожного фонда предусмотрено финансирование Мероприятия 1 «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов». Утверждено в бюджете **21 592,5 тыс. руб**. (областной бюджет- 13 159,5 тыс.руб., местный бюджет 8 433,0 тыс. руб.), **исполнено 0,0** тыс. рублей, или 0%.

В рамках мероприятия был заключен муниципальный контракт от 11.04.2023 №2023/16 (в редакции доп. соглашения №1 от 21.12.2023) «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Северо-Курильск, ул.Шутова, д.21, д.23, ул.Сахалинская, д.42, 42а, 44».

В 2023 году фактически были выполнены работы на сумму 13 292,5 тыс. рублей. В рамках выполненного этапа работ был осуществлено: установка ж/б бортовых камней на бетонном основании, устройство дорожного полотна, устройства бетонного борта, установка плит тротуарочных (брусчатка), восстановление бетонных стен дождеприемного колодца, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка; устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см, укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 160 мм.

Причиной не освоения финансирования является ошибка, допущенная Подрядчиком при указании реквизитов для перечисления денежных средств, при изменении обслуживающего банка, что привело к невозможности оплаты части выполненных работ.

Утвержденные в бюджете на 2023 средства местного бюджета в размере 8300,00 тыс.руб. перешли в виде остатка в Дорожный фонд на 2024 год, и использованы для окончательного расчета по муниципальному контракту в 2024 году. Неосвоенные 13 159,5 тыс. рублей были возвращены в областной бюджет.

Исполнение показателей Программы:

| № показателя | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2023 год | | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 100 | 0 | 0 |

Вывод: Показатель Программы не выполнен.