[image: image1.png]



Администрация

Северо-Курильского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от 31 марта 2025 г. № 146


	О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе», утвержденную постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 24.10.2024 № 392


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 12.12.2024 № 11/43-7 «О внесении изменений в Устав Северо-Курильского городского округа», решением Собрания Северо-Курильского городского округа от 23.12.2024 № 12/49-7 «О бюджете Северо-Курильского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», администрация Северо-Курильского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации  Северо-Курильского городского округа от 24.10.2024 № 392 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1-3 слова «городском округе» заменить словами «муниципальном округе» в соответствующих падежах.
1.2. Пункт 4 дополнить абзацами 45, 46 следующего содержания: 
« - постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 05.11.2024 № 402 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа», утвержденную постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 22.05.2018 № 169»;

- постановление администрации Северо-Курильского городского округа от 28.12.2024 № 498 «О внесении изменений в муниципальную программу Северо-Курильского городского округа «Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа», утвержденную постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 22.05.2018 № 169».
».

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе», утвержденную постановлением администрации Северо-Курильского городского округа от 24.10.2024 № 392 (далее – муниципальная программа), следующие изменения:

2.1. В наименовании, абзацах 10, 14 подраздела I, абзацах 2, 7, 9, 10 подраздела II,  абзацах 5, 6 подраздела III, абзаце 12 подраздела IV раздела 1 «Приоритеты и цели муниципальной политики» муниципальной программы, приложениях 1-4 к муниципальной программе слова «городской округ» заменить словами «муниципальный округ», слова «СК ГО» заменить словами «СК МО» в соответствующих падежах.
2.2. В разделе 1 «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»:
2.2.1. В абзаце 10 подраздела II слова «муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском городском округе» заменить словами «муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе», Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе».
2.2.2. В абзаце 5 подраздела III слова «муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском городском округе» заменить словами «муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе», Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе».
2.2.3. В абзаце 12 подраздела IV слова «муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском городском округе» заменить словами «муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе», Национальный проект «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе».
2.3. В приложении 1 к муниципальной программе в Паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе»:

2.3.1. В разделе 1 «Основные положения» по строке «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» цифры «275 498,7» заменить цифрами «448 552,2». 
2.3.2. В Разделе 2 «Показатели муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе»» пункт 1.4 и 1.5 изложить в следующей редакции:
«
	1.4
	Количество благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу
	единиц
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ

«Управление 

СК МО», 

КУМС СК МО
	Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

	1.5
	Количество отловленных безнадзорных животных
	единиц
	70
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	МКУ «САТОиБ»
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году


».
            2.3.3 Раздел 3 «Структура муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
2.3.4. Раздел 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском городском округе» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.4. В приложении 2 к муниципальной программе:

2.4.1. В Паспорте муниципального проекта «Формирование современной городской среды на территории Северо-Курильского городского округа»:
2.4.1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.4.1.2. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Мероприятия (результаты) проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе».
2.4.1.3. Раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации проекта» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2.4.1.4. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. План реализации проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе».
2.4.2. Дополнить Паспортом Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе» согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
2.5. В приложении 3 к муниципальной программе в Паспорте комплекса процессных мероприятий «Реализация муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

2.5.1. Раздел 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2.5.2. Раздел 4 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и разместить на официальном сайте администрации Северо-Курильского муниципального округа в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэра Северо-Курильского муниципального округа (Мокрушина О.В.).

	Мэр Северо-Курильского муниципального округа
	А.С. Овсянников


Приложение 1
к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146
«Раздел 3. Структура муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
	№ п/п
	Задачи структурного элемента/отдельного мероприятия
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
	МКУ «Управление СК МО» 
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	1.1
	Улучшение внешнего облика города и создание благоприятных условий проживания для населения
	Благоустроены общественные и дворовые территории городского округа.

Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств
	- доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий;

- количество благоустроенных общественных территорий

	2.
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента:
	МКУ «Управление СК МО» 
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.1
	Повышение уровня комфортности общественных пространств
	Реализация объектов – победителей рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории СК МО
Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	- количество благоустроенных общественных территорий;

- количество реализованных объектов-победителей рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству;
- количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского муниципального округа»

	
	Ответственный за реализацию структурного элемента: 
	МКУ «Управление СК МО», КУМС СК МО, МКУ «САТОиБ»
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	3.1
	Создание условий для безопасной, удобной и комфортной среды для проживания, трудовой деятельности и досуга населения
	Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств.

Организовано выполнение оплачиваемых общественных работ.

Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в сфере благоустройства 
	- количество благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу;

- количество отловленных животных без владельцев

	3.2
	Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды
	Обеспечено снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде


	- доля обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в их общем количестве; 

- количество благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу


Приложение 2

к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146

«Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	448 552,2
	281 401,7
	85 625,2
	81 525,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	12 153,0
	5 000,0
	3 353,0
	3 800,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	343 099,9
	211 572,2
	67 960,1
	63 567,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	93 299,3
	64 829,7
	14 312,1
	14 157,5
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе» (всего), в том числе
	109 819,9
	53 118,7
	30 927,9
	25 773,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	98 400,0
	43 400,0
	30 000,0
	25 000,0


	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	11 419,9
	9 718,7
	927,9
	773,3


	0,0


	0,0


	0,0

	2.
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
	210 174,8
	159 922,6
	25 126,1
	25 126,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	12 153,0
	5 000,0
	3 353,0
	3 800,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	195 919,7
	153 323,3
	21 521,7
	21 074,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	2 102,1
	1 599,3
	251,4
	251,4
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского муниципального округа»
	128 557,5
	68 360,4
	29 571,2
	30 625,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	48 780,2
	14 848,7
	16 438,4
	17 493,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	79 777,3
	53 511,7
	13 132,8
	13 132,8
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение 3

к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146


«Раздел 2. Показатели муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»

	Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Северо-Курильского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2024 год
	Период (год, квартал, месяц) / значение показателей

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Приложение 4
к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146

 «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном

округе»

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Всего по муниципальному проекту «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном

округе», в том числе:
	109 819,9
	53 118,7
	30 927,9
	25 773,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	98 400,0
	43 400,0
	30 000,0
	25 000,0


	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	11 419,9
	9 718,7
	927,9
	773,3


	0,0


	0,0


	0,0

	1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству  общественных территорий», в том числе:
	64 301,3
	28 218,7
	20 618,6
	15 464,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	55 000,0
	20 000,0
	20 000,0
	15 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	9 301,3
	8 218,7
	618,6
	464,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним», в том числе:
	20 618,6
	0,0
	10 309,3
	10 309,3
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	20 000,0
	0,0
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	618,6
	0,0
	309,3
	309,3
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области (проект «Дальневосточные дворы»)», в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по строительству приюта для животных без владельцев», в том числе:
	24 900,0
	24 900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	23 400,0
	23 400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	1 500,0
	1 500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0





».

Приложение 5
к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146

ПАСПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
Раздел 1. Основные положения
	Краткое наименование муниципального проекта
	«Национальный проект «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в СК МО»»


	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2025 – 31.12.2030

	Куратор муниципального проекта
	Косоног М.П., первый вице-мэр Северо-Курильского муниципального округа 

	Руководитель муниципального проекта
	Сидоренко А.Р., директор МКУ «Управление СК МО»

	Связь с муниципальными программами Северо-Курильского муниципального округа 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»

	Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект
	Реализация муниципального проекта непосредственно направлена на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни»


Раздел 2. Показатели Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
	Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Северо-Курильского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2024 год
	Период (год, квартал, месяц) / значение показателей

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1.
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	единиц
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	единиц
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0


Раздел 3. Мероприятия (результаты) Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
	№ п/п
	Наименование результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Выполнены мероприятия по благоустройству  общественных территорий
	2025 -2030 годы
	Выполнены работы по: устройству покрытий поверхности, дорожного полотна и тротуаров; пешеходных коммуникаций; озеленению территорий; устройству осветительного оборудования и архитектурно–декоративного освещения; устройству малых архитектурных форм; устройству площадок автостоянок; проведению изыскательских работ, разработке проектно-сметной документации


Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Всего по проекту «Национальный проект «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»», в том числе:
	210 174,8
	159 922,6
	25 126,1
	25 126,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	12 153,0
	5 000,0
	3 353,0
	3 800,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	195 919,7
	153 323,3
	21 521,7
	21 074,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	2 102,1
	1 599,3
	251,4
	251,4
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству  общественных территорий», в том числе:
	210 174,8
	159 922,6
	25 126,1
	25 126,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	12 153,0
	5 000,0
	3 353,0
	3 800,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	195 919,7
	153 323,3
	21 521,7
	21 074,7
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	2 102,1
	1 599,3
	251,4
	251,4
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 5. План реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды в Северо-Курильском муниципальном округе»
	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
 
	Ответственный исполнитель (ФИО, должность)
	Вид подтверждающего документа
 

	
	1 
	2 
	3 
	4 

	1.
	Задача: Улучшение внешнего облика города и создание благоприятных условий проживания для населения

	1.1
	Мероприятие (результат) 

«Выполнены мероприятия по благоустройству  общественных территорий»
	
	
	

	1.1.К1
	Контрольная точка 1 «Заключено Соглашение с министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Сахалинской области из областного бюджета»
	Ежегодно,

15 февраля
	Флоринская О.А., 

и.о. начальника финансового департамента СК МО
	Соглашение

	1.1.К2
	Контрольная точка 2 «Проведение конкурсных процедур на определение подрядной организации»
	Ежегодно,

25 декабря
	Сидоренко А.Р.,

Директор МКУ «Управление СК МО»
	Муниципальный контракт

	1.1.К3
	Контрольная точка 3 «Выполнение работ в соответствии с муниципальным контрактом»
	Ежегодно,

25 декабря
	Сидоренко А.Р.,

Директор МКУ «Управление СК МО»
	ф.КС-2; ф.КС-3; платежное поручение


».
Приложение 6
к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146

«Раздел 2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения 

(по ОКЕИ)
	Базовое значение, 2024 год
	Планируемое значение по годам реализации программы
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий: Создание условий для безопасной, удобной и комфортной среды для проживания, трудовой деятельности и досуга населения

	1.1
	Количество благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу
	единиц
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МКУ «Управление СК МО», МКУ «САТОиБ», МБУ

	1.2
	Количество отловленных безнадзорных животных
	единиц
	70
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	МКУ «САТОиБ»

	2.
	Задача комплекса процессных мероприятий: Обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрана окружающей среды

	2.1
	Количество благоустроенных территорий, включенных в муниципальную программу
	единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	КУМС СК МО

	2.2
	Доля обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в их общем количестве
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	КУМС СК МО


Приложение 7
к постановлению администрации

Северо-Курильского муниципального округа 

от 31.03.2025 № 146

«Раздел 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий Северо-Курильского муниципального округа» (всего), в том числе:
	128 557,5
	68 360,4
	29 571,2
	30 625,9
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	48 780,2
	14 848,7
	16 438,4
	17 493,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	79 777,3
	53 511,7
	13 132,8
	13 132,8
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Мероприятие (результат) 

«Выполнены мероприятия по благоустройству на территориях жилого назначения» (всего), в том числе:
	507,6
	417,6
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	507,6
	417,6
	45,0
	45,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Мероприятие (результат) 

«Выполнены мероприятия по благоустройству на территориях общественного назначения, включая места массового отдыха населения» (всего), в том числе:
	11 741,2
	9 741,2
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	11 741,2
	9 741,2
	1 000,0
	1 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству на территориях транспортных и инженерных коммуникаций» (всего), в том числе:
	14 160,0
	13 520,0
	320,0
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	14 160,0
	13 520,0
	320,0
	320,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Мероприятие (результат) «Организовано выполнение оплачиваемых общественных работ» (всего), в том числе:
	2 372,3
	2 111,9
	130,2
	130,2
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	2 372,3
	2 111,9
	130,2
	130,2
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Мероприятие (результат) 

«Обеспечена деятельность пункта временного содержания безнадзорных животных» (всего), в том числе:
	48 780,2
	14 848,7
	16 438,4
	17 493,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	48 780,2
	14 848,7
	16 438,4
	17 493,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Мероприятие (результат) 

«Обеспечена деятельность подведомственного учреждения в сфере благоустройства» (всего), в том числе:
	47 912,4
	25 668,4
	11 122,0
	11 122,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	47 912,4
	25 668,4
	11 122,0
	11 122,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Мероприятие (результат) «Выполнены  мероприятия по благоустройству мест захоронения твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе:
	1 283,8
	452,6
	415,6
	415,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	1 283,8
	452,6
	415,6
	415,6
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по благоустройству мест захоронения» (всего), в том числе:
	1 800,0
	1600,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	1 800,0
	1600,0
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0


� Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно)


� Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки





