Администрация

Северо-Курильского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от «25» апреля 2024 г. | № 143 |
| --- | --- |

г.Северо-Курильск

Об утверждении Свода инвестиционных правил (алгоритмов действий инвестора) Северо-Курильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2021 № 591 «О системе поддержки новых инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации», в целях внедрения муниципального инвестиционного стандарта на территории Северо-Курильского городского округа, администрация Северо-Курильского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Свод инвестиционных правил (алгоритмов действий инвестора) Северо-Курильского городского округа по приоритетным направлениям при реализации инвестиционных проектов в составе:

алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов), план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора для получения земельного участка в аренду (на торгах), план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка в аренду (на торгах) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора для получения разрешения на строительство, план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения разрешения на строительство согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к объектам теплоснабжения, план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 150 квт включительно, до 20 кв), план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (до 150 квт включительно, до 20 кв) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

алгоритм действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (свыше 150 квт), план-график по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (свыше 150 кВт) согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Курильский рыбак» и разместить на официальном сайте администрации Северо-Курильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на вице-мэров Северо-Курильского городского округа (Косоног М.П., Мокрушина О.В.).

| Мэр Северо-Курильского городского округа | А.С. Овсянников |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок Фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления об образовании земельного участка | 1 рабочий день | – | 3 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории / заявление об образовании земельного участка в соответствии с проектом межевания территории; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом и подается заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории) | Уведомление о получении заявления | Статьи 11.3, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их формату» (далее - приказ Минэкономразвития России № 7) | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 2. | Образование земельного участка | 10 рабочих дней | 5 рабочих дней | 2 | 1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории / заявление об образовании земельного участка в соответствии с проектом межевания территории; 2. Проект схемы расположения земельного участка (в случае, если подготовка схемы расположения земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов обеспечена гражданином или юридическим лицом). | Решение об утверждении схемы расположения земельного участка / Решение об образовании земельного участка в соответствии с проектом межевания территории | Статьи 11.3, 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России № 7 | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 3. | Проведение кадастровых работ по образованию земельного участка | Устанавливается договором | – | 1 | Договор подряда на выполнение кадастровых работ | Межевой план | Статья 36 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; статья 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – ФЗ № 218); приказ Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 4. | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка | 5 рабочих дней | – | 4 | 1. Заявление; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 4. Межевой план. | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости | Пункт 3 части 1 статьи 16, статья 18, Статья 28 ФЗ № 218 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 5. | Направление ходатайства о подготовке распоряжения Губернатора Сахалинской области о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности, в аренду без проведения торгов для строительства (реконструкции) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов | 1 рабочий день | – | 3 или 4 | Ходатайство о подготовке распоряжения Губернатора Сахалинской области; | Уведомление о получении заявления | Пункты 2, 4, 5 Порядка подготовки распоряжения Губернатора Сахалинской области о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для строительства (реконструкции) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, соответствующих критериям, установленным Законом Сахалинской области от 30.12.2015 N 136-ЗО "О критериях для объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных проектов в Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 29.06.2016 № 322 | Для всех объектов капитального строительства | Комиссия по рассмотрению вопросов о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов (постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2016 № 322) |
| 6. | Подготовка и представление проекта распоряжения Губернатора Сахалинской области | 64 рабочих дня | 60 рабочих дней | 2 или 3 | - Ходатайство о подготовке распоряжения Губернатора Сахалинской области; - Пакет документов, обосновывающих соответствие объекта, инвестиционного проекта критериям, установленным нормативным правовым актом Сахалинской области; - Оригинал доверенности либо нотариально заверенная копия доверенности (в случае если ходатайство подписано представителем заявителя по доверенности) | Распоряжение Губернатора Сахалинской области | Постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2016 № 322 | Для всех объектов капитального строительства | Комиссия по рассмотрению вопросов о возможности предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов (постановление Правительства Сахалинской области от 29.06.2016 № 322) |
| 7. | Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган | 1 рабочий день | – | 3 | 1. Заявление о предоставлении земельного участка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Уведомление о получении заявления | Статья 39.17 ЗК РФ; Пункт 10 приказа Минэкономразвития № 7; Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов" | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 8. | Договор с инвестором заключен | 22 рабочих дня | 20 рабочих дней | 2 | - Заявление о предоставлении земельного участка; - Документ, подтверждающий право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов | Договор аренды | Пункт 5 статьи 39.17 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (без торгов) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры получения земельного участка в аренду (без торгов) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам получения земельного участка в аренду (без торгов) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах получения земельного участка в аренду (без торгов) до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 2

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора для получения земельного участка в аренду (на торгах)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок Фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона с указанием кадастрового номера и цели использования земельного участка | 1 рабочий день | – | 3 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) | Отметка/Уведомление о получении заявления | Подпункт 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ); Пункт 10 приказа Минэкономразвития России от 14 января 2015 г. № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их формату» (далее - приказ Минэкономразвития России № 7) | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 2. | Принятие уполномоченным органом решения о проведении аукциона с учетом информации, полученной в рамках межведомственного взаимодействия, а также информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, определение рыночной стоимости участка | 44 рабочих дня | – | 2 | 1. Заявление о проведении аукциона; 2. Выписка из ЕГРН | 1.Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 2. Решение уполномоченного органа о проведении аукциона; 3. Отчет об определении рыночной стоимости; | Статья 39.11 ЗК РФ; Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ); Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 3. | Подготовка и размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru, а также в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов уставом муниципального образования | 5 рабочих дней | – | 2 | 1. Заявление о проведении аукциона 2. Выписка из ЕГРН | Извещение о проведении аукциона | Пункты 18-21 статьи 39.11 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 4. | Проведение аукциона | 22 рабочих дня | – | 3 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (личность представителя заявителя); 3. Документы, подтверждающие внесение задатка | 1.Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 2. Протокол о результатах аукциона | Пункт 1, пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа / Протокол о результатах аукциона не составляется в случаях признания аукциона несостоявшимс я в связи: с подачей единственной заявки на участие (п.14 ст.39.12 ЗК РФ), признанием участником аукциона одного заявителя (п.12 ст.39.12 ЗК РФ) |
| 5. | Направление инвестору проекта договора | 9 рабочих дней | – | 2 | 1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2. Документы, подтверждающие внесение задатка | 1. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе/Протокол о результатах аукциона; 2. Проект договора. | Пункт 15 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |
| 6 | Подписание договора инвестором | 22 раб.дня | - | 1 | Проект договора | Договор | Пункты 13,14, 25, 26, 30 статьи 39.12 ЗК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения земельного участка в аренду (на торгах)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора для получения земельного участка в аренду (на торгах) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры получения земельного участка в аренду (на торгах) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам получения земельного участка в аренду (на торгах) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах получения земельного участка в аренду (на торгах) до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт) | Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 3

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора для получения разрешения на строительство

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН)) | 3 рабочих дня | – | 2 | 1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН; 2. Документ, удостоверяющий личность заявителя | Выписка из ЕГРН | Пункт 1.1 части 7 статьи 51 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ); Приказ Росреестра от 8 апреля 2021 г. № П/0149 «Об установлении Порядка предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и Порядка уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»; Приказ Росреестра от 13 мая 2020 г. № П/0145 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации»; Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 2. | Получение градостроительного плана земельного участка | 15 календарных дней | – | 2 | - Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка - Документ, удостоверяющий личность заявителя | Градостроительный план земельного участка | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16); Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003); Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2017 N 46880); Административные регламенты муниципальных образований предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» | Для всех объектов капитального строительства | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» |
| 3. | Заключение соглашения об установлении сервитута | 44 рабочих дня | – | 4 | 1. Заявление о заключении соглашения об установлении сервитута с приложением схемы границ сервитута на кадастровом плане территории c необходимостью, а также необходимыми документами в частности: 2. Решение об установлении публичного сервитута; 3. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории) | Соглашение об установлении сервитута | Статьи 39.25, 39.26, 39.43 ЗК РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Часть 6 статьи 57.3 ГрК РФ; Приказ Росреестра от 25Декабря 2020 г. № П/0489 | Для всех объектов капитального строительства | В случаях, когда объект капитального строительства расположен на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности |
| 4. | Принятие решения о подготовке документации по планировке территории | 15 рабочих дней | - | 4 | 1. Заявление о подготовке проекта планировки территории 2. Проект задания на разработку проекта планировки территории 3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий 4. Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку проекта планировки территории | Решение о подготовке документации по планировке территории | Статья 45 ГрК РФ Часть 1 статьи 45 ГрК РФ Часть 10 - 10.2 статьи 45 Г ГрК РФ Части 1 - 5 статьи 45 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» / Случаи, когда подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязательно й. регламентированы частью 3 статьи 45 ГрК РФ. В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории инициатор вместе с заявлением и проектом задания на разработку документации по планировке территории направляет в уполномоченный орган пояснительную записку, содержащую обоснование отсутствия такой необходимости |
| 5. | при выдаче разрешения на строительство в органах местного самоуправления Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 20 рабочих дней (если проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не предусмотрено) 130 рабочих дней (включая проведение общественных обсуждений или публичных слушаний) | – | 13 | 1. Заявление о принятии решения по подготовке документации по планировке территории, копия документа, удостоверяющего личность заявителя выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или реестра индивидуальных предпринимателей; документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица (если обращается представитель) | Утвержденная документация по планировке территории | Статья 45 ГрК РФ; Административные регламенты муниципальных образований предоставления муниципальной услуги «Подготовка и утверждение документации по планировке территорий на основании заявлений физических и юридических лиц» | Для всех объектов капитального строительства | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа Комитет по управлению муниципальной собственностью Северо-Курильского городского округа (в случае, если автомобильная дорога находится в муниципальной собственности) МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» |
|  |  |  |  |  | 2. Проект задания на разработку документации по планировке территории |  | Часть 1 статьи 45, часть 1 статьи 46 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Проект задания на выполнение инженерных изысканий; |  | Часть 5 статьи 41.2, часть 1 статьи 45 ГрК РФ ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Распорядительный акт уполномоченного органа, утверждающий задание на разработку проекта планировки территории; |  | Части 1, 2, 3, 4, 5 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Согласование документации по планировке территории с муниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного значения; |  | Часть 4.1 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 6. Согласование документации по планировке территории с органами государственной власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фонда; |  | Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Согласование документации по планировке территории с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отношений; |  | Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. Согласование документации по планировке территории с исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, в ведении которых находится соответствующая особо охраняемая природная территория; |  | Часть 12.3 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 9. Согласование документации по планировке территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; |  | Часть 12.4 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 10. Согласование документации по планировке территории с владельцем автомобильной дороги; |  | Часть 12.10 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 11. Согласование проекта планировки территории с органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на утверждение проекта планировки территории существующих линейного объекта или линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с планируемыми строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного значения; |  | Часть 12.11 статьи 45 ГрК РФ |  |  |
|  |  |  |  |  | 12. Согласование с Министерством культуры Российской Федерации проектов документации по планировке территории; |  | – | Для объектов культурного наследия |  |
|  |  |  |  |  | 13. Протокол согласительного совещания по урегулированию разногласий разрешения разногласий между органами государственной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомобильных дорог по вопросам согласования документации по планировке территории; |  | – | Для всех объектов капитального строительства |  |
|  |  |  |  |  | 14. Решение согласительных комиссий по рассмотрению разногласий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений в отношении документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта регионального значения или объекта местного значения муниципального района, городского округа, поселения |  | – |  |  |
| 6. | Прохождение экспертизы проектной документации и инженерных изысканий | 31 рабочий день | – | 39 | 1. Заявление о проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий; | Заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Статья 49 ГрК РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" (далее - постановление № 145); | Для всех объектов капитального строительств а, за исключение м объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 2. Проектная документация на объект капитального строительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и содержанию разделов документации), установленными законодательством Российской Федерации; |  | Подпункт «г» пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145; Часть 2 статьи 48 ГрК РФ |  | – |
|  |  |  |  |  | 3. Часть проектной документации, в которую были внесены изменения (в случае представления в электронной форме документов для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную государственную экспертизу в отношении проектной документации, представлявшейся в электронной форме в полном объеме); 4. Ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; |  | Абзац первый и второй пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 |  | – |
|  |  |  |  |  | 5. Задание на проектирование; 6. Результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями (в том числе к составу указанных результатов), установленными законодательством Российской Федерации; |  | Подпункты "г(1)", "д", "е", "ж" пункта 13 постановления № 145 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Задание на выполнение инженерных изысканий; |  | Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20; Пункт 5 постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» |  |  |
|  |  |  |  |  | 8. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экспертизы проектной документации, подлежащей государственной историко-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее -Федеральный закон 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ) |  | Статья 32 Закона 73- ФЗ; подпункт "ж(1)" пункта 13 постановления № 145 | Для объектов культурного наследия | – |
|  |  |  |  |  | 9. Положительное сводное заключение о проведении публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с государственным участием (в случае если проведение публичного технологического и ценового аудита является обязательным в соответствии с Положением о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 «О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации») (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382); |  | Пункт 35 Положения № 382; подпункт "з(1)" пункта 13 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | До 31 декабря 2024 г. приостановлено действие положения № 382 |
|  |  |  |  |  | 10. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны быть оговорены специально; |  | Подпункт "и" пункта 13 постановления № 145; | Для опасных производственных объектов | – |
|  |  |  |  |  | 11.Решение руководителя государственной компании и корпорации об осуществлении капитальных вложений в объект капитального строительства |  | Подпункт "л"(4) пункта 13 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | - |
|  |  |  |  |  | 12. Решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) федерального органа исполнительной власти, руководителя Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью), руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации – главного распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства по этапам, предусматривающее распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стоимость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строительства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за счет средств государственных компаний и корпораций, – указанное решение (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного доверенностью) государственной компании и корпорации; |  | Подпункт "н" пункта 13 постановления № 145 Подпункты "а" и "б" пункта 17.4 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | - |
|  |  |  |  |  | 13. Положительное заключение экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации и справка с указанием разделов представленной на государственную экспертизу проектной документации, которые не подвергались изменению и полностью соответствуют типовой проектной документации; |  | Подпункт "б" пункта 15 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 14. Документ, подтверждающий аналогичность назначения и проектной мощности проектируемого объекта капитального строительства и соответствие природных и иных условий территории, на которой планируется осуществлять строительство такого объекта капитального строительства, назначению, проектной мощности объекта капитального строительства и условиям территории, с учетом которых типовая проектная документация, которая использована для проектирования, подготавливалась для первоначального применения, в случае если законодательством Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной документации с обязательным использованием типовой проектной документации; |  | Подпункт "г" пункта 15 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 15. Результаты и материалы обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности; |  | Подпункт "в" пункта 16 (3) постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 16. Документ, подтверждающий передачу проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ; |  | Подпункт "г" пункта 16 (3) постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 17. Расчеты конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации; |  | Абзац 1 пункта 17 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 18. Дополнительные расчетные обоснования включенных в сметную стоимость затрат, для расчета которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходимость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стоимость |  | Абзац 2 пункта 17 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 19. Материалы проектной документации, в которые изменения не вносились; |  | Абзац 3 пункта 17 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 20. Часть проектной документации, в которую внесены изменения; |  | Подпункт "г" пункта 13 постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 21. Справка с описанием изменений, внесенных в проектную документацию; |  | Подпункт "б" пункта 17 (3) постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 22. Задание застройщика или технического заказчика на проектирование (в случае внесения в него изменений); |  | Подпункт "в" пункта 17 (3) постановления № 145 | Для всех объектов капитального строительства, за исключением объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | – |
|  |  |  |  |  | 23. Выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику) |  |  | Для всех объектов капитальног о строительств а, за исключение м объектов, в отношении проектной документаци и которых в соответстви и с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | В случае, если проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий переданы застройщику до 1 июля 2017 г., и в соответствии с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким работам являлось обязательным до 1 июля 2017 г. |
|  |  |  |  |  | 24. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 ГрК РФ |  |  | Для всех объектов капитальног о строительств а. за исключение м объектов, в отношении проектной документаци и которых в соответстви и с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится |  |
|  |  |  |  |  | 25. Заявление о выдаче заключения государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях |  |  | Для всех объектов капитального строительств а. за исключение м объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится |  |
| 7. | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений | 1 календарныйдень | – | – | В соответствии с договором | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 ГрК РФ, предоставленного лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, утвержденного привлеченным этим лицом в соответствии с ГрК РФ специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта. | Статьи 48, 49 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 7. | Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | 50 календарных дней | – | 2 | - Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства - Выписка из ЕГРН | Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства | Статья 39 ГрК РФ; Административные регламенты муниципальных образований предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 8. | Подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ, предоставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ | в соотве тствии с догово ром об экспер тном сопров ожден ии | - | 3 | 1. Заявление; 2. Документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полномочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о проведении государственной экспертизы (далее - договор) или договора о проведении государственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения (далее - договор об экспертном сопровождении) должны быть оговорены специально; 3. Соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенное между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 статьи 48 ГрК РФ) | Подтверждение соответствия внесенных в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК РФ | Часть 3.9 статьи ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительств а. за исключение м объектов, в отношении проектной документации которых в соответствии с частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 ГрК РФ экспертиза не проводится | В случае передачи полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, заключенных между органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскоомос", органом управления государственными внебюджетными фондами, органом местного самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономными учреждения ми, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителе й, или государственными (муниципальными) Унитарными предприятиями, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества соответствующего публично- правового образования |
| 9. | Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | 79 календарных дней | - | 1 | Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Статья 40 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» / В случаях, когда получение данного разрешения предусмотрено статьей 40 ГрК РФ |
| 10. | Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме в целях получения согласия всех правообладателей объекта капитального строительства (далее - ОКС) на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) | 60 календ арных дней | - | 1 | Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции ОКС | Протокол решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательств ом в случае реконструкции многоквартирного дома | Статья 51 ГрК РФ; Жилищный кодекс Российской Федерации | Для многоквартирного дома |  |
| 11. | Проведение историко- культурной экспертизы | 75 рабочих дней | - | 23 | 1.Материалы, содержащие информацию о ценности объекта с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры; 2. Фотографические изображения объекта на момент заключения договора и проведение экспертизы; - Проект зоны охраны объекта культурного наследия; - Копия паспорта объекта культурного наследия; - Копия охранного обязательства собственника объекта культурного наследия или пользователя указанного объекта (охранно-арендного договора, охранного договора); - Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр; Копия решения органа государственной власти об утверждении границ территории объекта культурного наследия и правового режима земельных участков в указанных границах; - Историко-культурный опорный план или его фрагмент для объектов недвижимости и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в границах исторического поселения; - Историко-культурный опорный план или его фрагмент либо иные документы и материалы, в которых обосновывается предлагаемая граница историко-культурного заповедника; - Проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; Документы, обосновывающие воссоздание утраченного объекта культурного наследия; 12. Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 13. Выписка из ЕГРН имущества и сделок с ним, содержащая сведения о арегистрированных правах на объект культурного наследия и (или) земельные участки в границах его территории; 14. Сведения об объекте культурного наследия и о земельных участках в границах его территории, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 15. Копия акта (актов) органа государственной власти об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон; 16. Сведения о зонах охраны объекта культурного наследия и объектах недвижимости в границах указанных зон, внесенных в государственный кадастр недвижимости (копии соответствующих кадастровых выписок, паспортов, планов территории и справок); 17. Схема расположения земельных участков на кадастровых планах или кадастровых картах соответствующих территорий; 18. Копия градостроительного плана земельного участка, на котором предполагается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ; 19. Сведения о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия, внесенные в государственный кадастр недвижимости, а также акт обследования, составленный при выполнении кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о снятии с учета объекта недвижимости, являющегося объектом культурного наследия; 20. Документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия; Заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия об отсутствии данных об объектах археологического наследия, включенных в реестр, и о выявленных объектах археологического наследия на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ; 22. Особое мнение члена экспертной комиссии; 23. Договор на проведение историко-культурной экспертизы | Заключение историко- культурной экспертизы | Статья 28 Закона № 73-ФЗ; Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 | Для объектов культурного наследия | Проведение историко- культурной экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов: а) оплата труда эксперта: б) оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для проведения экспертизы; в) оплата транспортных и командиров очных расходов, связанных с проведением экспертизы |
| 12. | Заключение договора о комплексном развитии территории | 45 календарных дней (31 рабочий день) | – | – | Проект договора о комплексном развитии территории | Копия договора о комплексном развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории | Статья 69 ГрК РФ; Правила заключения договора о комплексном развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2021 г. № 701 | Для комплексного развития территорий | – |
| 13. | Подача заявления о выдаче разрешения на строительство | 1 день | - | 1 | Документы, которые получены в рамках указанных выше процедур | - | Части 1, 7.1 статьи 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | Регистрация заявления и документов (присвоение номера и даты), назначение должностного лица, ответственного за предоставление государственной услуги. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 - 5, 9 и 10 части 7 статьи 51 ГрК РФ, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 ГрК РФ, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно |
| 14. | Получение разрешения на строительство | 5 рабочих дней | – | 1 | Документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на строительство | Разрешение на строительство объекта капитального строительства | Статья 51 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения разрешения на строительство

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора для получения разрешения на строительство | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры получения разрешения на строительство | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам получения разрешения на строительство | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах получения разрешения на строительство до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт) | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 4

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и формирование перечня документов для получения разрешения на ввод объекта эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) | В соответствии с договором | – | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанный акт приемки объекта капитального строительства | Статья 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК Российской Федерации) | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 1.2 | Подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | В соответствии с договором | – | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанный акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации | Статья 55 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 1.3 | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения | 15 рабочих дней | – | 1 | Составленный ресурсоснабжающей организацией (далее – РСО) акт о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении) | Статья 52.1 ГрК РФ, Правила технологического подключения | Для всех объектов капитального строительства | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» |
| 1.4 | Подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | В соответствии с договором | – | В соответствии с договором | В соответствии с договором | Подписанная схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта | Пункт 8 части 3 статьи 55 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 1.5 | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 ГрК РФ | 5 рабочих дней без времени выезд-ной про-верки, проводимой органами регионального государственного строительного надзора (далее - итоговая проверка) | – | 7 | - Общий и (или) специальный журналы; - Исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - Акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных в процессе проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора; 4 Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе проведения строительного контроля; - Документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов; - Документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; Акты, подтверждающие выполнение в соответствии с техническими условиями и проектной документацией работ, подписанные эксплуатирующими организациями | Заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в п. 1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 54 ГрК РФ | Статья 54 ГрК РФ. постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1087 "Об утверждении Положения о федеральном государственном строительном надзоре", постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. N 2161 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. N 1087 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ", "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" | При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства происходит в течение 5 рабочих дней со дня завершения итоговой проверки |
| 1.6 | Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Не установлен | – | Не установлено | В соответствии с требованиями страховой организации | Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта | Статья 55 ГрК РФ | Для опасного объекта | – |
| 1.7 | Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | 15 рабочих дней после дня утверждения отчетной документации | – | В соответствии с договором | Утвержденная органом охраны объектов культурного наследия отчетная документация, включая научный отчет о выполненных работах | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия | Пункт 9 ст. 45 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" | Для объектов культурного наследия | – |
| 1.8 | Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства | В соответствии с договором | – | В соответствии с договором | Проектная документация объекта капитального строительства | Технический план объекта капитального строительства | Федеральный закон от 13июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"; Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"; приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 15 марта 2022 г. N П/0082 "Об установлении формы технического плана, требований к его подготовке и состава содержащихся в нем сведений" | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 2. | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию | 1 рабочий день | – | 12 | Документы, полученные в рамках указанных выше процедур + документы, указанные в части 3 статьи 55 ГрК РФ | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Части 2,3 статьи 55 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 5 рабочих дней | - | 11 | Заявление и документы, приложенные к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Статья 55 ГрК РФ | Для всех объектов капитального строительства | – |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт) | МКУ «Управление строительства, муниципального заказа и коммунального хозяйства Северо-Курильского городского округа» | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 5

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

и (или) водоотведения

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в орган местного самоуправления запроса о представлении информации о возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 1 | Запрос о представлении информации о возможности подключения | Письмо органа местного самоуправления | Пункт 7 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 (далее - Правила № 2130) | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 2. | Подача инвестором заявки на выдачу технических условий подключения | Не установлен | - | 7 | Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - запрос о выдаче технических условий), который содержит: 1) копии учредительных документов (для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность), а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос; 2) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом (для правообладателя земельного участка). при обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 Правил, к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена копия договора о комплексном развитии территории; в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения при обращении с запросом о выдаче технических условий лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 Правил № 2130, к запросу о выдаче технических условий должна быть приложена копия решения о предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях; при представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий; 3) копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию. При представлении в качестве правоудостоверяющего документа выписки из Единого государственного реестра недвижимости такая выписка должна быть получена не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления запроса о выдаче технических условий; 4) документы, содержащие информацию о границах земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект (топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500, с указанием границ такого земельного участка (при наличии) или копия разрешения на использование земель или земельного участка с приложением схемы границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории); 5) градостроительный план земельного участка (при его наличии); 6) копия договора на подготовку проектной документации на подключаемый объект, содержащего условие об обеспечении получения лицом, обратившимся с запросом, технических условий (при обращении за выдачей технических условий лиц, указанных в пункте 11 Правил № 2130) | Зарегистрированный исполнителем запрос на выдачу технических условий подключения | Пункты 12 – 14 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |
| 3. | Выдача исполнителем технических условий подключения | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 1 | Зарегистрированный исполнителем запрос на выдачу технических условий подключения | Технические условия подключения, содержащие следующие данные: 1) сведения об исполнителе (для юридических лиц - полное и сокращенное наименования, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной почты; для индивидуальных предпринимателей - наименование, основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес, контактный телефон и адрес электронной почты); 2) информация о возможной точке (точках) присоединения (адрес (при наличии), номер колодца или камеры); 3) информация о максимальной мощности (нагрузке) в возможных точках присоединения, в пределах которой исполнитель обязуется обеспечить возможность подключения подключаемого объекта; 4) срок действия технических условий | Пункты 16 и 17 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |
| 4. | Направление заявителем заявления исполнителю о подключении (технологическом присоединении) | Не установлен | - | 9 | Заявление о подключении, которое содержит: 1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, для физических лиц - копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 2) копии правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельный участок, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект или который является подключаемым объектом, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего подпункта. При обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте "в" пункта 9 Правил № 2130, к заявлению о подключении должны быть приложены копия договора о комплексном развитии территории, копии утвержденных в установленном порядке проекта планировки территории комплексного развития, комплексной схемы инженерного обеспечения территории комплексного развития, схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, градостроительного плана земельного участка. В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения при обращении с заявлением о подключении лиц, указанных в подпункте "г" пункта 9 Правил № 2130, к заявлению о подключении должны быть приложены копии решения о предварительном согласовании предоставления таким лицам земельного участка в указанных целях, утвержденного проекта межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка и утвержденной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 3) копии правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется, и объектов, строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного проектирования, а также за исключением случаев подключения земельных участков к централизованным ливневым системам водоотведения и централизованным общесплавным системам водоотведения). В случае если для строительства подключаемого объекта выдача разрешения на строительство не требуется, к заявлению о подключении должна быть приложена копия проектной документации на подключаемый объект (за исключением объектов, строительство которых находится в стадии архитектурно-строительного проектирования) в чести следующих разделов: "Пояснительная записка", "Схема планировочной организации земельного участка", "Конструктивные и объемно-планировочные решения", "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" (в части подразделов "Система водоснабжения", "Система водоотведения", "Технологические решения"), "Проект организации строительства", а также "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (при подключении к централизованной системе водоотведения). Копия проектной документации на подключаемый объект прилагается в случае, если в соответствии с договором о подключении предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя; 4) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; 5) топографическая карта земельного участка, на котором размещен (планируется к размещению) подключаемый объект, в масштабе 1:500 со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, с указанием границ такого земельного участка, согласованная с эксплуатирующими организациями; 6) при подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения - баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой мощности (нагрузки) по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а такжес распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах), при подключении к централизованной системе горячего водоснабжения - баланс потребления горячей воды подключаемого объекта (с указанием целей использования горячей воды); 7) градостроительный план земельного участка, а при подключении водопроводных и канализационных сетей - проект планировки территории и проект межевания территории, в случае если в соответствии с договором о подключении предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя (за исключением подключения ранее построенных, но не подключенных подключаемых объектов); 8) результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий (при наличии у заявителя таких результатов, в случае если в соответствии с договором о подключении предусмотрено осуществление исполнителем работ по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции или модернизации объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на земельном участке заявителя) | Зарегистрированное исполнителем заявление на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) | Пункты 26, 27, 31 и 32 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 5. | Подписание исполнителем договора о подключении (технологическом присоединении) исполнителем | 20 рабочих дней со дня представления заявителем необходимых сведений и документов. В случае установления платы за подключение в индивидуальном порядке - не позднее 10 рабочих дней со дня установления платы за подключение в индивидуальном порядке | 20 рабочих дней со дня представления заявителем необходимых сведений и документов. В случае установления платы за подключение в индивидуальном порядке - не позднее 10 рабочих дней со дня установления платы за подключение в индивидуальном порядке | 1 | Зарегистрированное исполнителем заявление о подключении (технологическом присоединении) | Подписанный исполнителем проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение) | Пункт 33 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 6. | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) заявителем | 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении | 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении | 1 | Подписанный исполнителем проект договора о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение) | Заключенный (подписанный исполнителем и заявителем) договор о подключении (технологическом присоединении) | Пункты 34 и 37 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 7. | Предоставление заявителем документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения | 20 рабочих дней со дня заключения договора о подключении (по письменной просьбе заявителя может быть продлено еще на 20 рабочих дней | 20 рабочих дней со дня заключения договора о подключении (по письменной просьбе заявителя может быть продлено еще на 20 рабочих дней | 3 | 1.План колодца, подвального помещения (техподполья) или иного помещения (иных помещений) проектируемого (существующего) объекта капитального строительства с указанием мест водопроводного ввода, узла учета холодной воды, канализационного выпуска. 2. Планово-высотное положение проектируемого канализационного колодца с указанием отметки лотка, проектируемого на границе земельного участка заявителя. 3. План организации рельефа (вертикальная планировка) земельного участка, на котором осуществляется застройка | Зарегистрированный исполнителем договор о подключении (технологическом присоединении) | Пункт 58 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства | – |
| 8. | Исполнение мероприятий в рамках заключенного договора | 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявлении о подключении, после направления заявителем уведомления о выполнении технических условий | 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявлении о подключении, после направления инвестором уведомления о выполнении технических условий | - | От заявителя не требуется документов | Составленный исполнителем акт о подключении (технологическом присоединении) | Пункт 62 Правил № 2130 | Для всех объектов капитального строительства | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |
| 9. | Получение акта о подключении | В пределах срока выполнения мероприятий по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявлении о подключении, после направления заявителем уведомления о выполнении технических условий | В пределах срока выполнения мероприятий по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявлении о подключении, после направления заявителем уведомления о выполнении технических условий | 1 | Осуществление подключения завершается подписанием заявителем и исполнителем акта о подключении подключаемого объекта, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о разграничении балансовой принадлежности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о разграничении эксплуатационной ответственности объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Подписанный РСО и инвестором акт о подключении (технологическом присоединении) | Пункт 63 Правил № 2130 | Все категории | – |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры подключения к объектам водоснабжения и водоотведения | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к объектам водоснабжения и водоотведения | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах подключения к объектам водоснабжения и водоотведения до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru/ (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт), официальных сайтов ресурсоснабжающих организаций: МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор» http://avdsk2013.ru/, МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» https://sk-tes.ru | МКП Северо-Курильского городского округа «Автодор», МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 6

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам подключения к объектам теплоснабжения

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в орган местного самоуправления запроса о представлении информации о возможности подключения в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка | 5 рабочих дней | 5 рабочих дней | 1 | Запрос о представлении информации о возможности подключения | Письмо органа местного самоуправления, содержащее информацию о возможности подключения: 1) сведения о наличии/отсутствии технической возможности подключения; 2) максимальная нагрузка в возможных точках подключения | Пункты 9, 10, 12 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2115 (далее - Правила № 2115) | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 2. | Подача заявителем запроса на выдачу технических условий подключения | 7 рабочих дней | 7 рабочих дней | 2 | Запрос о предоставлении технических условий подключения, который содержит: 1) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес; 2) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем; 3) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый подключаемый объект; 4) информацию о разрешенном использовании земельного участка; 5) сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности | Технические условия подключения, содержащие следующие данные: 1) местонахождение и назначение подключаемого объекта; 2) требования в части схемы подключения; 3) сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности; 4) требования к расположению точки подключения к тепловой сети, расположению инженерно- технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей; 5) параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения; 6) технические требования к способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов; 7) требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей; 8) требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства; 9) срок действия технических условий | Статья 52.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункты 15 - 17, 20 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (при комплексно м развитии территории - 5 лет) с даты их выдачи. При ненаправлении заявки на заключение договора о подключении в течение 1 года (при комплексно м развитии территории - в течение 3 лет) срок действия технических условий прекращается |
| 3. | Направление заявителем заявки на заключение договора о подключении | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 6-7 | Заявка на заключение договора о подключении (в случае подачи комплексной заявки на подключение заявка подписывается всеми заявителями), которая содержит: 1) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из ЕГРН с датой выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем. В целях строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения при отсутствии правоустанавливающих документов прикладываются решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях строительства объектов капитального строительства; копия утвержденного проекта межевания территории и (или) градостроительного плана земельного участка, заверенная заявителем; схема расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане территории; документ о характерных точках границ земельного участка в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта; 2) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения; 3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта ИЖС); 4) копии документов, подтверждающих полномочия лица, действующего от имени заявителя (при направлении заявки представителем заявителя), заверенные заявителем; 5) для юридических лиц - копии учредительных документов, действующие банковские реквизиты, заверенные заявителем, для индивидуальных предпринимателей – копии ОГРН и ИНН, заверенные заявителем, действующие банковские реквизиты, для физических лиц – копии паспорта/иного удостоверяющего личность документа и ИНН, заверенные заявителем; 6) при наличии утвержденная комплексная схема инженерного обеспечения территории, утвержденный проект планировки территории и (или) разрешение на строительство | Письма в адрес заявителя с предложением выбрать один из следующих вариантов создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения: - заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке; - заключение договора о подключении будет осуществлено после внесения необходимых изменений в схему теплоснабжения и (или) инвестиционную программу исполнителя и (или) смежной организации | Пункты 35 - 37, 41 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 4. | Направление заявителем в адрес теплоснабжающей/ тепло сетевой организации подписанного договора в 1 экземпляре | 10 рабочих дней | 10 рабочих дней | 1-2 | 1. Подписанный договор. 2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего договор о подключении (в случае подписания представителем) | Заключенный договор о подключении | Пункт 41 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 5. | Направление заявителем уведомления о намерении выполнить мероприятия по подключению в границах и за границами земельного участка своими силами | 15 дней с даты заключения договора о подключении | 15 дней с даты заключения договора о подключении | 1 | Письмо от заявителя | Ответное письмо теплоснабжающей организации об отказе или согласовании выполнения мероприятий | Пункт 49 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 6. | Предоставление заявителем утвержденной в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения | Не позднее 15 месяцев до даты подключения | Не позднее 15 месяцев до даты подключения | 2 | 1. Утвержденная в установленном порядке проектная документация. 2. Заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации | Согласование исполнителем проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно- технического обеспечения/замеча ния исполнителя к проектной документации в чести сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно- технического обеспечения | Пункт 59 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | - |
| 7. | Исполнение мероприятий в рамках заключенного договора | 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/т еплосетевой организации), но не более 3 лет | 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/т еплосетевой организации), но не более 3 лет | 1 | Заключенный договор о подключении | Уведомление о готовности для проведения исполнителем проверки выполнения технических условий подключения | Пункты 55, 59, 63 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |
| 8. | Предоставление заявителем графика производства работ по подключению | В соответствии с условиями договора о подключении | В соответствии с условиями договора о подключении | 1 | График производства работ по подключению | Согласованный теплоснабжающей организацией график производства работ по подключению | Пункт 59 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства |  |
| 9. | Получение акта о подключении | В пределах срока выполнения мероприятия по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/т еплосетевой организации), но не более 3 лет | В пределах срока выполнения мероприятия по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/т еплосетевой организации), но не более 3 лет | 1 | Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами подтверждающего выполнение сторонами обязательств по договору о подключении и содержащего информацию о реализованных мероприятиях, стоимости подключения и о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничении эксплуатационной ответственности сторон акта о подключении | Подписанный акт о подключении | Пункты 23, 63 Правил № 2115 | Для всех объектов капитального строительства | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры подключения к сетям теплоснабжения | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к сетям теплоснабжения | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах подключения к сетям теплоснабжения до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт), официального сайта ресурсоснабжающей организации: МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» https://sk-tes.ru | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 7

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям

(до 150 квт включительно, до 20 кв),

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявки на технологическое присоединение и заключение договора об осуществлении технологического присоединения посредством оплаты счета | 10 рабочих дней (5 рабочих дней на оплату первого платежа счета и далее по графику платежей) если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального закона | 10 рабочих дней (5 рабочих дней на оплату первого платежа счета и далее по графику платежей) | 5 | 1. Заявка на технологическое присоединение; 2. План расположения энергопринимающих устройств; 3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной автоматике; 4. Один из ниже- следующих документов: – копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением в таком объекте капитального строительства) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя; – копия разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в целях размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах используемой территории); – копии документов, подтверждающих, что заявитель обладает сервитутом или публичным сервитутом, которые установлены в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации и предусматривают возможность использования земельного участка для целей размещения энергопринимающих устройств заявителя (с указанием сведений о границах сервитута); – в случае подачи за- явки на основании пункта 88 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила ТП): копии решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного в соответствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительного плана земельного участка и утвержден- ной в соответствии с земельным законодательством схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (в случае подачи за- явки юридическим лицом, созданным Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, иным юридическим лицом – также копии документов, подтверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 88 Правил ТП); 5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей | 1.Технические условия; 2.Условия типового договора; 3.Счет на оплату; 4.Инструкция по присоединению При отсутствии сведений и доку- ментов, указанных в пунктах 9, 10 Правил ТП, сетевая организация непозднее 3 рабочих дней со дня получения за- явки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (доку- ментам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация при- останавливает рассмотрение за- явки до получения недостающих сведений и документов | Пункты 9, 10, 12(1), 15, 105, 106 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила ТП) | Малый и средний бизнес – до 150 кВт включительно | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |
| 2. | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | Предельные норматив- ные сроки – от 30 рабо- чих дней до 1 года | Предельные норматив- ные сроки – от 30 рабо- чих дней до 1 года | – | От инвестора не требуется предоставление документов. В случае присоединения на уровне напряжения свыше 0,4кВ – уведомление о выполнении технических условий с комплектом документов | В случае присоединения на уровне напряжения 0,4кВ и ниже: 1. Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; 2. Акт допуска прибора учета в эксплуатацию В случае присоединения на уровне напряжения свыше 0,4кВ: 1. Акт об осуществлении технологического присоединения; 2.Акт о выполнении технических условий; 3.Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | Подпункт «в», «г», «д», «е» пункта 7, подпункт «б» пункта 16, пункты 18, 18(1) Правил ТП | Малый и средний бизнес – до 150 кВт включительно | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» / Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1.На сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности (под- пункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»); 2.Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства; 3.Инвестором с сетевой организацией заключен до- говор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1.Сокращение сроков оформле- ния прав на зе- мельные участки; 2.Сетевым органи- зациям обеспечен доступ к следую- щим информаци- онным системам: а) Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижи- мости» Федераль- ной службы госу- дарственной реги- страции, кадастра и картографии (Рос реестр) с воз- можностью бес- платного получе- ния выписок об объектах недви- жимости из Еди ного государ- ственного реестра недвижимости; б) информацион- ной системе, со- держащей сведе- ния о заключен- ных договорах аренды земельных участков (кратко- срочных и долго- срочных), сведе- ния об имуще- ственно - право- вом статусе зе- мельных участков; в) информацион- ной системе, со- держащей сведе- ния отдела гео- лого-геодезиче- ской службы и от- дела подземных сооружений. 3.Обеспечена воз- можность осу- ществления сверки сетей с вла- дельцами инже- нерных коммуни- каций в рамках «одного окна»; 4.Сокращение сроков получения актуальных мате- риалов топо- съемки; 5.Уменьшение срока проведения торгово-закупоч- ных процедур. 6.Обеспечение ор- ганами исполни- тельной власти субъекта Россий- ской Федерации возможности сете- вых организаций осуществлять оформление ис- ходно-разреши- тельной и согласо- вание проектной документации в режиме «одного окна» в течение 10 рабочих дней; 7.Исключение обязанности сете- вой организации по проведению мероприятий по лесоразведению после выполнения строительно-мон- тажных работ, а также выполнения мероприятий по агротехническому уходу в течение 8 лет; 8. Введение уведомительного порядка оформле- ния ордера (разре- шения) на произ- водство земляных работ, установку временных ограж- дений и размеще- ние временных объектов; 9. Обеспе- чена компенсация экономически обоснованных расходов сетевой организации, не включаемых в плату за техноло- гическое присо- единение. Договор энерго- снабжения (купли- продажи (по- ставки) электриче- ской энергии (мощности) и (или) договор купли-продажи электрической энергии, произве- денной на объек- тах микрогенера- ции, признается заключенным между заявителем и гарантирующим поставщиком на размещенных в личном кабинете условиях проекта договора, акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сете- вой организацией возможности при- соединения к элек- трическим сетям) энергопринимаю- щих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя и акта допуска прибора учета в эксплуата- цию со дня состав- ления и размеще- ния в личном ка- бинете заявителя на сайте сетевой организации акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сете- вой организацией возможности при- соединения к элек- трическим сетям) энергопринимаю- щих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, подпи- санного со сто- роны сетевой ор- ганизации, но не ранее совершения заявителем дей- ствий, свидетель- ствующих о начале фактиче- ского потребления электрической энергии (мощно- сти) или производ- ства и отпуска электрической энергии в электри- ческую сеть, вне зависимости от подписания дого- вора заявителем. Действие договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) элек- трической энергии (мощности), дого- вора купли-про- дажи электриче- ской энергии, про- изведенной на объектах микроге- нерации, между гарантирующим поставщиком и за- явителями, ука- занными в пунктах 121, 132 - 135 и 14 Правил ТП, не ста- вится в зависи- мость от факта со- ставления соответ- ствующего дого- вора, подписан- ного сторонами в письменной форме. При несогласии с условиями про- екта договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) элек- трической энергии (мощности), про- екта договора купли-продажи электрической энергии, произве- денной на объек- тах микрогенера- ции, заявитель направляет гаран- тирующему по- ставщику прото- кол разногласий к договору. Прото- кол разногласий может быть направлен гаран- тирующему по- ставщику в том числе посредством личного кабинета. В этом случае вза- имодействие и урегулирование разногласий осу- ществляются сто- ронами в порядке, предусмотрен- ном пунктом 39 Правил ТП, при этом обмен доку- ментами может осуществляться с использованием личного кабинета |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям

(до 150 квт включительно8, до 20 кв)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям (до 150 квт включительно8, до 20 кв) | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры подключения к электрическим сетям (до 150 квт включительно8, до 20 кв) | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (до 150 квт включительно8, до 20 кв) | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах подключения к электрическим сетям (до 150 квт включительно8, до 20 кв) до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт), официального сайта ресурсоснабжающей организации: МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» https://sk-tes.ru | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Приложение 8

к постановлению администрации

Северо-Курильского городского округа

от 25 апреля 2024 г. № 143

АЛГОРИТМ

действий инвестора по процедурам подключения энергопринимающих устройств к электрическим сетям

(свыше 150 квт)

| № п/п | Шаг алгоритма (Процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Кол-во док-ов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Уполномоченный орган / Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача инвестором заявки на технологическое присоединение и заключение договора об осуществлении технологического присоединения по- средством оплаты счета | 20 рабочих дней (10 рабочих дней на подписание договора) (возможно увеличение срока по инициативе сетевой организации при необходимости согласования технических условий с системным оператором – в течение 3 рабочих дней после согласования ТУ системным оператором). При индивидуальном проекте – в течение 3 рабочих дней после утверждения уполномоченным органом платы | 20 рабочих дней (10 рабочих дней на подписание договора) (возможно увеличение срока по инициативе сетевой организации при необходимости согласования технических условий с системным оператором – в течение 3 рабочих дней после согласования ТУ системным оператором). При индивидуальном проекте – в течение 3 рабочих дней после утверждения уполномоченным органом платы | 7 | 1. Заявка на технологическое присоединение 2. План расположения; 3. Перечень и мощность устройств для присоединения к противоаварийной автоматике; 4. Один из ниже- следующих доку- ментов: – копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строи тельства (нежилым помещением в та- ком объекте капи- тального строи- тельства) и (или) земельном участком, на кото- ром расположены (будут распола- гаться) энергопри- нимающие устрой- ства заявителя; – копия разреше- ния на использова- ние земель или зе- мельных участков, находящихся в государственной или муници- пальной собствен- ности, без предо- ставления земель- ных участков и установления сер- витута, публичного сервитута в целях размещения энер- гопринимающих устройств заявите- ля (с указанием сведений о грани- цах используемой территории); –копии докумен- тов, подтвержда- ющих, что заяви- тель обладает сер- витутом или пуб- личным сер- витутом, которые установлены в соответствии с гражданским за- конодательством Российской Фе- дерации, земель- ным законода- тельством Россий- ской Федерации и предусматривают возможность ис- пользования зе- мельного участка для целей разме- щения энергопри- нимающих устройств заявите- ля (с указанием сведений о грани- цах сервитута); –в случае подачи заявки на основа- нии пункта 87 Правил ТП: копия договора о ком- плексном развитии территории, а так- же копии утверждённых в уста- новленных порядке проекта планиров- ки территории комплексного раз- вития, комплекс- ной схемы инже- нерного обеспече- ния территории комплексного раз- вития, схемы рас- положения земель- ного участка или земельных участ- ков на кадастровом плане территории, градостроительно- го плана земельно- го участка; – в случае подачи заявки на основа- нии пункта 88 Правил ТП - копии решения о предва- рительном согла- совании предо- ставления земель- ного участка, утвержденного проекта межевания терри- тории и (или) вы- данного в соответ- ствии с частью 1.1 статьи 57.3 Градо- строительного кодекса Российской Федерации градо- строительного плана земельного участка и утвер- жденной в соот- ветствии с земель- ным законодатель- ством схемы рас- положения зе- мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (в слу- чае подачи заявки юридическим ли- цом, созданным Российской Феде- рацией, субъектом Российской Феде- рации или муни- ципальным об- разованием, иным юридическим ли- цом - также копии документов, под- тверждающих наличие оснований для подачи заявки в случаях, указан- ных в абзацах тре- тьем и четвертом пункта 88 Правил ТП); 5.Выписка из Единого государ- ственного реестра юридических лиц, Единого гос- ударственного реестра индивиду- альных предпри- нимателей; 6.Для особо круп- ных объектов (свыше 50 МВт) схема внешнего электроснабжения; 7.Однолинейная схема по сетям 35 кВ и выше с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения | 1. Проект до- говора об осуществлении технологического присоединения. При отсутствии сведений и доку- ментов, указанных в пунктах 9, 10, 12 Правил ТП, сетевая организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявки направляет заявителю уведомление, содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представ- ленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления. При этом сетевая организация при- останавливает рас- смотрение заявки до получения недостающих сведений и документов. | Пункт 12 Правил технологического присоединения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила ТП) | Средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» |
| 2. | Выполнение строительных работ и окончательное подключение | Предельные нормативные сроки – от 4 месяцев до 2 лет (возможно продление до 4 лет по обраще- нию заявителя) Для заявите- лей, макси- мальная мощ- ность энерго- ринимающих устройств которых состав- ляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором мо- гут быть уста- новлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае за- ключения сете- вой организа- цией договора со смежной сетевой орга- низацией срок осуществления мероприятий по технологи- ческому присо- единению определяется в порядке, уста- новленном Правилами ТП. Договором, заключенным на основании заявки, подан- ной в соответ- ствии с пунк- том 87 Правил ТП, на основании определен- ных в договоре о комплексном развитии тер- ритории этапов и максималь- ных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капи- тального стро- ительства мо- гут быть уста- новлены более продолжитель- ные сроки Договором, предусматри- вающим поэтапное осу- ществление мероприятий по технологи- ческому присо- единению, могут быть уста- новлены более продолжительные сроки, учитывающие соответствующие этапы и их продолжительность, которые определяются на основании предоставленных докумен- тов в соответ- ствии с Правилами ТП | Предельные нормативные сроки – от 4 месяцев до 2 лет (возможно продление до 4 лет по обраще- нию заявителя) Для заявите- лей, макси- мальная мощ- ность энерго- ринимающих устройств которых состав- ляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором мо- гут быть уста- новлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае за- ключения сете- вой организа- цией договора со смежной сетевой орга- низацией срок осуществления мероприятий по технологи- ческому присо- единению определяется в порядке, уста- новленном Правилами ТП. Договором, заключенным на основании заявки, подан- ной в соответ- ствии с пунк- том 87 Правил ТП, на основании определен- ных в договоре о комплексном развитии тер- ритории этапов и максималь- ных сроков осуществления строительства, реконструкции объектов капи- тального стро- ительства мо- гут быть уста- новлены более продолжитель- ные сроки Договором, предусматри- вающим поэтапное осу- ществление мероприятий по технологи- ческому присо- единению, могут быть уста- новлены более продолжительные сроки, учитывающие соответствующие этапы и их продолжительность, которые определяются на основании предоставленных докумен- тов в соответ- ствии с Правилами ТП | 1 | Уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов | 1. Договор энергоснабжения (при осуществлении параллельного заключения (до 670 кВт – в обязательном порядке); 2.Акт о выполнении технических условий; 3.Акт допуска прибора учета в эксплуатацию; 4.Акт об осуществлении технологического присоединения; 5.Акт согласования технологической и (или) аварийной брони (при необходимости) | Подпункт «г» пункта 7, пункты 18, 18(1), 85, 86, 88, 93 Правил ТП | Средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» / Соблюдению нормативных сроков реализации подключения способствует исполнение следующих мероприятий: 1. на сайте сетевых организаций обеспечено наличие информации по центрам питания с указанием объема свободной для технологического присоединения мощности (подпункт «г» пункта 19 Стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»). 2. Органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации для целей реализации инвестиционных проектов предоставляются земельные участки, не требующие значительного объема сетевого строительства. 3. Инвестором с сетевой организацией заключен договор «Технологическое присоединение под ключ», работы на стороне заявителя также выполняются сетевой организацией. Пересмотр целевых сроков возможен после реализации следующих мероприятий: 1. Сокращение сроков оформления прав на земельные участки. 2. Сетевым организациям обеспечен доступ к следующим информационным системам: а) Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с возможностью бесплатного получения выписок об объектах недвижимости из ЕГРН; б) Информационной системе, содержащей сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (краткосрочных и долгосрочных), сведения об имущественно-правовом статусе земельных участков; в) Информационной системе, содержащей сведения отдела геолого-геодезической службы и отдела подземных сооружений. 3. Обеспечена возможность осуществления сверки сетей с владельцами инженерных коммуникаций в рамках «одного окна». 4. Сокращение сроков получения актуальных материалов топосъемки. 5. Уменьшение срока проведения торгово-закупочных процедур. 6. Обеспечение органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации возможности сетевых организаций осуществлять оформление исходно-разрешительной и согласование проектной документации в режиме «одного окна» в течение 10 рабочих дней. 7. Исключение обязанности сетевой организации по проведению мероприятий по лесоразведению после выполнения строительно-монтажных работ, а также выполнения мероприятий по агротехническому уходу в течение 8 лет. 8. Введение уведомительного порядка оформления ордера (разрешения) на производство земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. 9. Обеспечена компенсация экономически обоснованных расходов сетевой организации, не включаемых в плату за технологическое присоединение. 10. Сокращен срок получения необходимых разрешений Ростехнадзора. |

ПЛАН-ГРАФИК

по внедрению и дальнейшему ведению алгоритмов действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (свыше 150 кВт)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие алгоритма действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям (свыше 150 кВт) | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | до 01.06.2024 |
| 2. | Проводить анализ изменений в законодательство Российской Федерации, регламентирующее процедуры подключения к электрическим сетям (свыше 150 кВт) | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | 1 раз в квартал |
| 3. | Своевременно актуализировать алгоритм действий инвестора по процедурам подключения к электрическим сетям (свыше 150 кВт) | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | При наличии изменений в законодательство |
| 4. | Своевременно доводить информацию об изменениях в сроках и процедурах подключения к электрическим сетям (свыше 150 кВт) до предпринимателей посредством официального сайта администрации Северо-Курильского городского округа https://sevkur.sakhalin.gov.ru (раздел Главная / Инвестиционная деятельность / Инвестиционный стандарт), официального сайта ресурсоснабжающей организации: МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» https://sk-tes.ru | МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа» | После актуализации алгоритма действий инвестора |

Данный алгоритм подлежит применению в случае, когда испрашиваемый инвестором земельный участок образован и поставлен на кадастровый учет. В иных случаях, в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ перечень обозначенных в алгоритме мероприятий будет дополнен рядом процедур, связанных с образованием земельного участка (в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или проектом межевания территории), выполнением кадастровых работ, осуществлением государственного кадастрового учета земельного участка (подпункты 1-4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ).

Заявитель вправе предоставить документ по собственной инициативе.

Мероприятия по определению рыночной стоимости не проводятся при определения начальной цены предмета аукциона на основании кадастровой стоимости в соответствии с п.14 статьи 39.11 ЗК РФ.

по месту нахождения земельного участка.

За исключением случаев признания аукциона несостоявшимся (п.14 ст.39.12 ЗК РФ).

Доверенность предоставляется с заявлением в случае, если обращается не лицо, имеющее право действовать от имени органа, заключившего договор аренды, без доверенности

При выполнении предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по строительству объекта капитального строительства федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, подведомственные им организации не вправе требовать от застройщика, технического заказчика представления документов, сведений, материалов, которые имеются у указанных органов и организаций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством об организации предоставления государственных и муниципальных услуг).

в представленном алгоритме действий инвестора указаны процедуры без учета особенностей для групп заявителей, осуществляющих технологическое присоединение

с применением временной схемы электроснабжения, в случаях перераспределения максимальной мощности принадлежащих потребителю энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица, а также случаев присоединения смежных сетевых организация

в представленном рекомендуемом алгоритме действий инвестора указаны процедуры без учета особенностей для групп заявителей, осуществляющих технологическое присоединение с применением временной схемы электроснабжения, в случаях перераспределения максимальной мощности принадлежащих потребителю энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица, случаев присоединения смежных сетевых организаций, а также в случае технологического присоединения по индивидуальному проекту к объектам Единой национальной электрической сети